Smart Book V2

خطة إعادة البناء + تسليم واستمرارية العمل

Rebuild Plan & AI Handoff — Updated 2026-08-31

هذا المستند هو المرجع البشري لخطة إعادة بناء Smart Book. المصدر التشغيلي اليومي يجب أن يكون أيضًا ملفات Markdown داخل docs/ حتى يستطيع Codex أو OpenCode أو أي Agent جديد استكمال العمل بدون الاعتماد على ذاكرة جلسة سابقة.

1) نقطة الأمان الحالية

• النسخة الأصلية محفوظة في branch: legacy/original.

• يوجد Tag ثابت: legacy-original-2026-08-31 عند commit fbfcdda.

• فرع العمل الجديد: rebuild/v2 ومرفوع على GitHub.

• لا نعمل أي تطوير جديد على legacy/original؛ نستخدمه فقط كمرجع للكود القديم والـbusiness logic والـUI.

2) اتجاه إعادة البناء المعتمد

| القرار | المعتمد | المعنى |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular جديد من الصفر | لا يوجد Pixel-perfect migration؛ نحافظ على الوظائف والهوية العامة ونحسن UX/UI. |
| Backend | Laravel | نعيد بناء الـarchitecture والـbusiness logic والـAPI بشكل نظيف مع الاستفادة من القديم كمرجع. |
| Users / Roles | users موحد + role | بدل 3 جداول منفصلة. نضيف profile data عند الحاجة. |
| Authentication | Laravel Sanctum + SPA cookie auth | Angular يتعامل مع Laravel فقط، و /api/auth/me هو مصدر هوية المستخدم. |
| Database | MySQL 8.x | مخطط جديد ومigrations نظيفة. لا نلتزم بأسماء أو أخطاء الـschema القديم. |
| AI | Flask microservice | Laravel يرسل النص لخدمة AI داخليًا؛ Angular لا يتعامل معها مباشرة. |
| Docker | من أول يوم | Compose موحد يشغل Laravel + Angular + MySQL + Flask بنفس الإصدارات للجميع. |
| Workflow | Vertical slices | Foundation صغيرة ثم Admin صفحة وراء صفحة، وكل صفحة تشمل DB/API/Auth/UI/Tests. |

3) توضيح نقطتين كانتا غير واضحتين

Pixel-perfect migration

يعني نقل التصميم القديم حرفيًا بكسل ببكسل إلى Angular: نفس المقاسات، نفس المسافات، نفس ترتيب العناصر، ونفس الشكل حتى لو كانت فيه مشاكل UX. نحن لن نفعل ذلك. سنستخدم الصفحات القديمة كمرجع للوظيفة والمحتوى، لكن نسمح بتحسين التصميم والتنظيم والاستجابة للموبايل أثناء البناء الجديد.

Signup

المقصود هو: هل أي شخص من الإنترنت يستطيع إنشاء حساب Student بنفسه؟ المقترح للنسخة الأولى: لا. الـAdmin ينشئ حسابات Instructor وStudent من لوحة التحكم ويعطيهم بيانات الدخول أو كلمة مرور مؤقتة. Public signup وPassword reset يمكن إضافتهما لاحقًا لو كانا مطلوبين فعلًا.

4) المعمارية المستهدفة

Angular SPA
    |
    | JSON / Cookie Auth
    v
Laravel REST API
    |-- Auth / Users / Roles
    |-- Courses / Enrollment
    |-- Books / PDF / Storage
    |-- Quizzes / Attempts / Grading
    |-- Analytics / Reports
    |
    |---- internal HTTP ----> Flask AI Service
    |                          `-- quiz draft generation
    |
    |-- MySQL
    `-- File Storage + native Poppler

Laravel هو الـpublic application boundary. الـAI يعيد Quiz Draft فقط، والمدرس يراجع ويعدل قبل الحفظ أو النشر.

5) Docker من أول يوم

نستخدم Docker منذ بداية V2 حتى يتمكن أي شخص من تشغيل المشروع بنفس البيئة. المقترح أن يحتوي compose.yaml على الخدمات التالية:

• backend: Laravel/PHP + Composer، مع health check.

• frontend: Angular/Node بإصدار مثبت داخل Dockerfile.

• mysql: MySQL 8.x مع volume دائم وhealth check. يفضل عدم نشر 3306 على جهازك لأن MariaDB المحلي يستخدمه؛ نستخدم host port مثل 3307 عند الحاجة.

• ai: Flask/Python بإصدار مثبت وhealth endpoint، حتى لو بدأ بخدمة fake قبل ربط provider حقيقي.

• اختياري لاحقًا: nginx/reverse proxy عندما نحتاج تجربة أقرب للإنتاج.

الهدف: clone → copy env → docker compose up، بدون تثبيت PHP/Node/Python/MySQL يدويًا لكل مطور.

6) طريقة التنفيذ

Phase 0 — Project skeleton & continuity

• تثبيت docs/ داخل المشروع.

• تنظيف root للنسخة V2 مع بقاء legacy محفوظًا في Git.

• إعداد compose.yaml وDockerfiles و.env.example موحد.

Phase 1 — Foundation

• Laravel clean foundation.

• Angular clean app.

• Canonical database schema + migrations.

• Unified users/roles + Sanctum auth.

• API conventions + validation + tests.

• Fresh Docker startup ينجح من الصفر.

Phase 2 — Admin

• Login/Auth shell.

• Dashboard.

• Instructors CRUD.

• Students CRUD.

• Courses CRUD.

• Instructor assignment.

• Enrollment management.

• Course details.

Phase 3 — Instructor

• Dashboard + assigned courses.

• PDF upload/replace/delete.

• PDF reader.

• Manual quiz lifecycle.

• Attempts/grades.

• Analytics.

• AI quiz generation بعد ثبات PDF والـquiz draft contract.

Phase 4 — Student

• Dashboard + enrolled courses.

• PDF reader.

• Quiz availability/start/take/submit.

• Server-side grading.

• Attempts/results history.

Phase 5 — AI

• Flask service + provider adapter.

• PDF selected-page text → AI draft.

• Laravel response validation.

• Instructor review/edit.

• Fake provider tests + timeouts/retries.

Phase 6 — Hardening

• Reports.

• Authorization/security review.

• E2E tests.

• Upload limits/logging.

• Release/startup docs.

7) Admin page-by-page workflow

1. Admin Login + authenticated Angular shell.

2. Dashboard.

3. Instructors management.

4. Students management.

5. Courses management.

6. Assign instructors to courses.

7. Enrollment management.

8. Course details.

9. Reports after attempts/grading become trustworthy.

كل صفحة تعتبر Vertical Slice: schema + migration + Laravel API + validation + authorization + tests + Angular service/component + loading/error/empty/success states.

8) Proposed V2 Database Schema

تم إنشاء ملف Draw.io منفصل داخل docs/database/. الـschema الحالية مقترحة كبداية ويمكن تعديلها قبل أول migration. أهم التحسينات: users موحد، junctions واضحة للـassignments/enrollments، فصل الكتب عن courses، attempts/answers أكثر أمانًا، وسجل لطلبات AI.

• users + user_profiles.

• courses + course_instructors + enrollments.

• course_books بدل تخزين كل بيانات الكتاب مباشرة داخل courses.

• quizzes + questions + options.

• quiz_attempts + student_answers مع snapshot fields للدرجة/الصحة.

• ai_generation_requests لتتبع طلبات AI وحالتها بدون خلطها بالquiz النهائي.

• book_interactions للـanalytics الأساسية.

9) أسئلة عالية التأثير نحتاج حسمها قبل أول migration

| # | السؤال | الافتراض الحالي |
| --- | --- | --- |
| A | هل الكورس يسمح بمدرس واحد فقط أم أكثر من Instructor؟ | المخطط الحالي يسمح بأكثر من مدرس عن طريق course_instructors. |
| B | هل الكورس يمكن أن يحتوي أكثر من PDF/Book؟ | المخطط الحالي يسمح بعدة كتب وإصدارات؛ لو تريد كتابًا واحدًا فقط يمكن تقييده. |
| C | هل الطالب له Attempt واحد فقط أم max_attempts قابلة للتحديد لكل Quiz؟ | المخطط الحالي يدعم max_attempts. |
| D | متى يرى الطالب الدرجة والإجابات الصحيحة؟ فور التسليم أم بعد انتهاء الاختبار/قرار المدرس؟ | نحتاج سياسة واضحة لأنها تؤثر على API وquiz review fields. |
| E | هل الـAdmin وحده يدير enrollments أم نسمح للInstructor بإضافة طلاب إلى كورسه؟ | المقترح: Admin في MVP، ثم نوسع الصلاحيات لاحقًا لو مطلوب. |

10) ملفات الاستمرارية داخل Repository

docs/
  Smart_Book_Rebuild_Plan_and_Handoff.docx
  REBUILD_CONTEXT.md
  ROADMAP.md
  PROJECT_STATE.md
  DECISIONS.md
  SESSION_LOG.md
  database/
    Smart_Book_V2_ERD.drawio

قبل إنهاء أي جلسة Codex/OpenCode: نحدّث PROJECT_STATE وROADMAP وSESSION_LOG، ونسجل أي قرار معماري في DECISIONS. ثم نعمل commit واضح.

11) Definition of Done لكل Slice

• تعمل من fresh Docker environment.

• لا يوجد hardcoded user IDs أو mock data في المسار الحقيقي.

• Server-side validation وauthorization موجودان.

• API contract واضح ومستقر.

• Angular loading/error/empty/success states مكتملة.

• اختبارات للمنطق المهم.

• Diff تمت مراجعته ثم commit صغير وواضح.

• تم تحديث ملفات الاستمرارية قبل الانتقال للـslice التالية.

12) أول Milestone تنفيذي

بعد حسم الأسئلة A-E، أول milestone ليس Dashboard كاملًا. هو: docker compose up من fresh clone → MySQL healthy → Laravel migrations/seed succeed → seeded Admin يستطيع login من Angular → /api/auth/me يعيد المستخدم والدور → Admin shell/dashboard skeleton تفتح بنجاح. بعدها نبدأ Instructors page كأول CRUD vertical slice.